Внебюджетные инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к осуществлению

в Первомайском районе Алтайского края по состоянию на 01.07.2021 год

| № | Вид экономической деятельности | Наименование проекта | Инициатор проекта | Общая стоимость реализации тыс. руб. | Сроки реализации проекта | Проект заявлен впервые (да/нет) | Освоено средств в стоимостном выражении | План финансирования в 2021 году | Создание рабочих мест | Стадия реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего за период реализации | За отчетный период |  | За отчетный период | Всего предусмотрено проектом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Розлив воды | Строительство завода по розливу воды и морсов в с. Зудилово | ООО «АлтайТаргет» | 175 000 | 2019-2024 | да | 26 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 28 | Куплен земельный участок, посажен сад. Разрабатывается проект завода. Поданы заявки на технологическое подключение |
| 2 | Сельское хозяйство | Строительство завода по переработке мяса и молока в с. Рассказиха | ООО «Яромакс» | 400 000 | 2017-2025 | да | 204 000 | 4 000 | 35 000 | 15 | 57 | Построен завод по переработке мяса и молока, введен в эксплуатацию кондитерский, салатный цех, цех по производству мясных полуфабрикатов, холодильная камера для хранения готовой продукции, столовая для сотрудников на 24 места. Введен в эксплуатацию цех по производству молочной продукции и сыров .В 2021 году начато строительство овощехранилища площадью 500 кв.м. Закуплены и ввозятся строительные материалы. |
| 3 | Сельское хозяйство, туризм | Строительство фермы, закуп поголовья в с. Зудилово | ООО «КФХ «ЭкоФерма» | 43 000 | 2019-2021 | да | 13 000 |  |  |  | 15 | Куплен земельный участок, ведется закуп поголовья, сельхозтехники. Перевели объект на физ.лицо. Данных нет |